**AGENDA : Planning de stage Mars - Juin 2022.**

**Nom :** NABI M.

**Nom du projet :** APPLICATION DES ANCIENS RETROUVAILLES DE GUINOT.

**Planning de stage Mars - Juin 2022**

**Promotion : DWWM2 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mois** | **Date** | **Sem** | **Outils** |
| Février | Lundi 28 février 2022. | 01 | Mise en place des outils de travail |
| Mars | Lundi 07 mars 2022. | 02 | Recherche documentaire |
| Mars | Lundi 14 mars 2022. | 03 | Recherche documentaire |
| Mars | Lundi 22 mars 2022. | 04 | Descriptif + cahier des charges de l'application |
| Mars | Lundi 29 mars 2022. | 05 | **UML & Gestion de Projet**   * Analyse 1 (User Case) |
| Avril | Lundi 05 avril 2022. | 06 | **UML & Gestion de Projet**   * Analyse 2 (Classe/Objects) |
| Avril | Lundi 12 avril 2022. | 07 | **Analyse**   * Analyse 3 (Séquences & Others) |
| Avril | Lundi 19 avril 2022. | 08 | **Jeu d'essai**   * Mise en place du Socle * Création et test des Fixtures |
| Avril | Lundi 26 avril 2022. | 09 | **Jeu d'essai**   * Création et test des Fixtures (Essai Data Guinot) |
| Mai | Lundi 03 mai 2022. | 10 | Printemps |
| Mai | Lundi 10 mai 2022. | 11 | **Code et requêtes**   * SQL / * Entity / Test Unitaires |
| Mai | Lundi 17 mai 2022. | 12 | **Code et requêtes**   * Coding |
| Mai | Lundi 24 mai 2022. | 13 | **Code et requêtes**   * Coding |
| Mai | Lundi 31 mai 2022. | 14 | **Code et requêtes**   * Coding |
| Juin | Lundi 07 juin 2022. | 15 | **Codes + Rédaction du dossier technique**   * Coding, * Word |
| Juin | Lundi 14 juin 2022. | 16 | **Codes + Rédaction du dossier technique**   * Excel |
| Juin | Lundi 21 juin 2022. | 17 | Rédaction du dossier technique |